Populärvetenskaplig sammanfattning

Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

Med relativt enkla medel kan dagens process mellan beställare och entreprenör vid ett anläggningsprojekt förbättras, främst med hjälp av bättre planering och tydligare struktur. Genom att identifiera ett utökat samarbete i tidiga skeden med utgångspunkt i en industriell process ges goda förutsättningar för en effektivare produktion.

Studien har bedrivits med syfte att studera hur dagens mark- och anläggningsarbeten, i en traditionell byggprocess, kan förändras mot en effektivare produktion med mål om att korta ledtider i de för markentreprenören ingående arbetsmomenten. Genom att ta vara på fördelarna och styrkorna som finns i industriellt husbyggande har målet varit att svara på till vilken grad anläggningsbyggande kan industrialiseras och i så fall även hur en sådan industriell process påverkar effektiviteten och i förlängningen ledtiderna.

Att fokusera på industriellt eller industrialiserat byggande blir en viktig faktor för att utveckla framtidens byggande. Utmaningen de kommande åren blir att öka kunskapen om hur en industriell process kan utformas och vad det innebär att tänka industriellt. Att våga använda nya arbetsmetoder, samarbetsformer och att vara innovativ blir minst lika viktigt som i vilken utsträckning prefabricerat material nyttjas i produktionen. Det ligger i allas intresse att finna lösningar på den effektiviseringspotential som finns i bygg- och anläggningsindustrin och därmed bidra till att göra sektorn mer attraktiv, lönsam och säker. Speciellt i en tid där ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar blir allt viktigare. Att slösa med resurser, tid, pengar, material och personal, är varken hållbart eller attraktivt för någon verksamhet. För att möta förändringarna och samtidigt utvecklas krävs att varje del i produktionskedjan görs så resurseffektiv som möjligt med ett tydligt fokus på att tänka industriellt.

För att lyckas krävs det dock ett förbättringsarbete som syns i hela organisationen, med styrning och stöd från ledningsnivå och nedåt. Först då kan en industriell process få fullt genomslag och nå full kapacitet. En problematik som finns är hur processen mellan en industriell byggare och en traditionell byggare är utformad och fungerar i projekt idag, exempelvis i form av vilken upphandlings- och entreprenadform som används. I en utförandeentreprenad ges entreprenören ingen möjlighet att påverka processen utan denne får agera efter de förutsättningar och ramar som beställaren sätter. En industriell process förespråkar att nya upphandlings-, entreprenad- och samarbetsformer ska utnyttjas för att ge entreprenören tillgång till och större ansvar för hela processen, från produktionsförberedelser i tidigt skede till färdigställt projekt och erfarenhetsåterföring. Andra viktiga faktorer blir att utveckla långsiktiga relationer mellan kund, beställare, entreprenör och leverantörer, att använda tekniska verktyg för att öka effektiviteten samt att kontinuerligt att arbeta med att förfina processen och bli bättre. Genom att tänka industriellt blir det således möjligt att korta ledtider och minska variationer i utfört arbete, vilket samtidigt medför en mer resurseffektiv produktion.

Förhoppningen för framtida anläggningsprojekt är att beställare och entreprenör ska identifiera nya arbetssätt och en process som innehåller ett industriellt tänk med fokus på ett utökat samarbete i tidiga skeden där parterna tillsammans tillser att ett effektivare mark- och anläggningsarbete blir verklighet. Exempelvis skulle ett referensprojekt kunna arbetas fram mellan beställare och entreprenör som drivs i samverkan mellan parterna och där ett industriellt tänk är närvarande under hela processen, givetvis med ett slutgiltigt mål om att uppnå högre effektivitet och kortare ledtider. Den utvärdering och erfarenhetsåterföring som följer efter avslutat projekt ligger till grund för hur processen kan förbättras och förfinas. Att ta tillvara på styrkorna och fördelarna i ett industriellt tänk kan tänkas utgöra en väsentlig grund för hur bygg- och anläggningsbranschen som helhet ska bli mer effektiv och benägen att utvecklas.